Коммерческое

предложение.

С «ArtONE» о Вас узнают миллионы!

Компания «ArtOne», является экспертом в области интернет-рекламы. Более 5 лет мы успешно занимаемся разработкой интернет решений. «Агенство интернет-рекламы ArtOne» на профессиональном

уровне обеспечит рекламу Вашей компании в интернете.

Мы предлагаем Вам:

Разработку и создание сайта. Редизайн сайта. Продвижение и раскрутку сайта. Дальнейшее сотрудничество.

Предлагаемая карта сайта (структура):

- Главная

- О компании

- Новости

- Продукция

- Услуги

- Статьи

- Контакты

Этапы работы:

- Разработка технического задания.

- Заключение договора (утверждение сроков и карты сайта).

- Оплата 50%.

- Утверждение дизайна страниц сайта.

- Непосредственно разработка сайта.

- Сдача сайта, обучение Вашего специалиста, подписание акта приема-передачи.

- Оплата оставшихся 50% стоимости работ.

Для того чтобы узнать стоимость разработки сайта нужно заполнить и прислать нам бриф на e-mail artone@bk.ru

Срок исполнения 30 рабочих дней с момента утверждения дизайн – макета.

Нашими клиентами являются:

«Сделка» Объявления Нижегородской обл. http://sdelka.nnov.ru/, «Шале Дом» Благоустройство и озеленение www.shaledom.ru, Городецкий Информационно Развлекательный Портал вгородце.рф, База отдыха «Спутник» http://sputniknn.ru/, Городецкая православная гимназия http://gimnazia.nnov.ru/, «Десар» производство резинотехнических изделий десар.рф, «НК-строй» строительство каркасных домов http://nkstroi.nnov.ru/, Официальный сайт Олега Калашникова http://www.kalashnikov-shanson.ru/, «Техно сила» Ремонт двигателей http://техносиланн.рф/

C уважением,

Директор		 						Е.Н. Ожиганов